附件1

年度投资报告模板

（XX集团关于XXXX年度投资完成

情况的报告）

市国资委：

按照……要求，我集团对XXXX年开展的投资项目进展情况进行了总结分析，现将有关情况报告如下：

一、投资完成总体情况及效果

XXXX年，集团计划投资项目XXX项，市管企业及其子公司本年计划投资额XXX；X项投资项目进行了调整，市管企业及其子公司本年计划共调增(减)投资额XXX；计划外投资项目X项，市管企业及其子公司本年计划投资额XXX。计划内与计划外项目共计X项，市管企业及其子公司本年计划投资额XXX。

全年实际完成投资额XXX，本年投资计划完成率XX%。其中，重大项目X项,实际完成投资额XXX；一般项目实际完成投资额XXX；零星项目实际完成投资额XXX。新增计划外项目X项，实际完成投资额XXX。

投资效果……

二、重大项目情况

截止20XX年末，集团重大投资项目中，X项尚在筹备中，X项在实施中，X项已完工，X项已完成，X项暂缓，X项取消，X项中止，X项退出（停止）。具体进展情况如下：

（一）筹备中项目

1.XX（201x-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

（注：项目进展与计划差距较大的说明原因，涉及“一带一路”战略、京津冀协同发展以及列入全市重点项目、战略性新兴产业等重点关注的项目，应详细介绍项目情况及对企业发展、结构调整、转型升级等方面发挥的作用。）

2.……

（二）实施中项目

1.XX（201x-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

当年取得投资成效……，投资预期效果……

（注：项目进展与计划投资额差距大于20%的说明原因，涉及“一带一路”战略、京津冀协同发展以及列入全市重点项目、战略性新兴产业等重点关注的项目，应详细介绍项目情况及对企业发展、结构调整、转型升级等方面发挥的作用。）

2.……

（三）完工和完成项目

1.XX（201x-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

当年取得投资成效……，投资预期效果……

（注：项目进展与计划差距较大的说明原因，涉及“一带一路”战略、京津冀协同发展以及列入全市重点项目、战略性新兴产业等重点关注的项目，应详细介绍项目情况及对企业发展、结构调整、转型升级等方面发挥的作用。）

2.……

（四）缓停项目

（注：暂缓、停止、取消、中止和退出）

1.XX（201x-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

缓停原因……

2.……

三、主要问题、原因及改进措施

1.问题1（投资计划与实际完成偏离较大）

（当投资计划主体完成度低于80%、投资调整额大于20%，计划外项目数量多于20%,取消和中止项目多于20%要分析原因，做出应对举措）

主要由于……原因

改进措施……

2.问题2

……

……

附件: 1.2017年完成和完工项目统计表

2. 2017年重大投资项目完成情况统计表