附件1

注意！！！

- 提交年度投资报告前，务必将系统“四季度季报”、“已完结项目”填写编辑完善，检查无误。

- 2018年重大投资项目完成和完工统计表、2018年重大投资项目完成情况统计表，两个附件数据应从系统中导出，并对照模板整理好格式。

- 该报告内容（文字、数据）必须与系统、附件一致。

- 上报正式文件时需删除此部分及[xxx]部分内容

XX集团关于XXXX年度投资完成

情况的报告

市国资委：

按照……要求，我集团对XXXX年开展的投资项目进展情况进行了总结分析，现将有关情况报告如下：

一、投资完成总体情况及效果

XXXX年，XX集团年初计划投资项目XXX项，市管企业及其子公司本年计划投资额A。X项投资项目进行了调整，市管企业及其子公司本年计划共调增(减)投资额XXX。新增计划外投资项目X项，市管企业及其子公司本年计划投资额XXX。

本年市管企业及其子公司完成投资额B[计划内+计划外]，本年投资计划完成率XX%[B/A]。其中，重大项目X项,完成投资额XXX；一般项目完成投资额XXX；零星项目完成投资额XXX。

本年市管企业及其子公司完成非主业投资额C，占全部投资额的XX%[C/B]。[超出年初核定的非主业投资比例的要说明原因]

投资效果……

二、重大项目情况

截止XXXX年末，集团重大投资项目中，X项尚在筹备中[与四季度季报状态对应]，X项在实施中[与四季度季报状态对应]，X项已完工[与附件1对应]，X项已完成[与附件1对应]，X项暂缓，X项退出（停止），X项取消，X项中止[暂缓、退出（停止）、取消、中止，只计算在2018年发生的项目]。具体进展情况如下：

[注：以下项目，进展与计划差距较大的需说明原因。涉及“一带一路”战略、京津冀协同发展以及列入全市重点项目、战略性新兴产业等重点关注的项目，应详细介绍项目情况及对企业发展、结构调整、转型升级等方面发挥的作用。]

（一）筹备中项目

1.XX（xxxx-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，目前尚在筹备中。

项目基本情况……，实际进展情况……

2.……

（二）实施中项目

1.XX（xxxx-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

当年取得投资成效……，投资预期效果……

[项目进展与计划投资额差距大于20%的需说明原因。]

2.……

（三）完工项目

1.XX（xxxx-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

当年取得投资成效……，投资预期效果……

2.……

（四）完成项目

1.XX（xxxx-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

当年取得投资成效……，投资预期效果……

2.……

（五）缓停项目（注：暂缓、退出、停止、取消、中止）

1.XX（201x-xx-xxx-xxx）

市管企业及其子公司本年计划投资额XXX，完成投资额XXX。

项目基本情况……，实际进展情况……

缓停原因……

2.……

三、主要问题、原因及改进措施

1.问题1（投资计划与实际完成偏离较大）

[注：若投资计划完成率低于80%，投资调整额大于20%，计划外项目数量多于20%,取消和中止项目多于20%要分析原因，做出应对举措]

主要由于……原因

改进措施……

2.问题2

（必须填写）

全面分析投资中存在的风险，结合推进的项目及今年检查出的问题，分析具体原因……

提出有效防控的措施及整改时间安排：

3.问题3

……

附件: 1.2018年重大投资项目完成和完工统计表

2. 2018年重大投资项目完成情况统计表

联系人：      联系电话：

XXXX年XX月XX日